1) – DADOS CADASTRAIS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Órgão/Entidade Proponente:  **PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS** | | | | | | | | | CNPJ:  **87.613.352/0001-09** | | |
| Endereço:  **Rua Anastácio Ribeiro, 84** | | | | | | | | | | | |
| Cidade:  **Viadutos** | UF:  **RS** | | | CEP:  **99820-000** | | | DDD/Telefone:  **0\*\*54 3395 1810** | | |  | |
| **Conta Corrente:**  **04.012935.0-0** | | **Banco: 041 - BANRISUL** | | | | **Agência:**  **0960** | | | | **Praça de Pagamento:**  **Viadutos** | |
| Nome do Responsável:  **JOVELINO JOSÉ BALDISSERA** | | | | | | | | | | CPF: | |
| CI/Órgão Expedidor:  **9012613148 SSP/RS** | | | Cargo:  **Prefeito Municipal** | | | | | Função: | |  | |
| Endereço:  **Rua Dondoni, 01 – Viadutos/RS** | | | | | | | | | | | CEP:  **99820-000** |
| Home page:  www.viadutos.rs.gov.br | | | | | E-mail: [administracao@viadutos.rs.gov.br](mailto:administracao@viadutos.rs.gov.br)  jjbaldissera@hotmail.com | | | | | | |

2) – OUTROS PARTICÍPES

|  |  |
| --- | --- |
| Nome: | CNPJ/CPF: |
| Endereço: | CEP: |

3) – DESCRIÇÃO DO PROJETO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Título do Projeto:  Sistema de abastecimento de água. | Período de Execução: | |
| Início: **APDOE** | Término: **(em Dias)**  548 DIAS |
| Identificação do Objeto: (Indicar: Tipo de Obra e Localidade(s) a serem beneficiadas)  Sistema de abastecimento de água na Comunidade de Linha Alice, interior do Município de Viadutos. | | |
| Justificativa da Proposição:  O projeto tem por objetivo atender 16 (dezesseis) famílias e aproximadamente 80 (oitenta) pessoas residentes na comunidade de Linha Alice interior do Município de Viadutos. O Município de Viadutos tem sido atingido, com certa freqüência, por desastres classificados como estiagem. Em 17 de dezembro de 2012, através do Decreto executivo nº135/2012, o Município decretou situação de emergência, homologado pelo Governo do Estado através do Decreto nº50.101, de 25 de fevereiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado, no dia 26 de fevereiro de 2013 e reconhecida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, através da Portaria nº6, de 16 de janeiro de 2013, publicada no Diário Oficial da União no dia 17 de janeiro de 2013. A intervenção do Poder Público se faz necessária com o objetivo de prevenir as conseqüências das estiagens ao mesmo tempo em que atua no sentido de oferecer condições de saneamento adequadas à permanência e sucessão dos agricultores e filhos nas propriedades rurais. Através da presente ação evitar-se-á a proliferação de agravos na saúde da comunidade, eis que a maioria das propriedades da comunidade é constituída por pequenas propriedades com pouca disponibilidade financeira para investir. | | |

4) – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| META | ETAPA FASE | ESPECIFICAÇÃO – ITENS DE CUSTO | INDICADOR FISICO | | DURAÇÃO | |
| Unidade | Quantid. | Inicio | Termino |
| 1 | 1.1 | Grupo Motor bomba | Unid. | 1 | APDOE | 548 DIAS |
| 2 | 2.1 | Instalações eletromec. | Cj. | 1 | APDOE | 548 DIAS |
| 3 | 3.1 | Reservatório de água potável | cj | 1 | APDOE | 548 DIAS |
| 4 | 4.1 | Rede de Distribuição  (Tubos e acessórios) | M | 8.850 | APDOE | 548 DIAS |
| 5 | 5.1 | Abertura e Reaterro de  Valas | Horas¹ | 220 | APDOE | 548 DIAS |
| 6 | 6.1 | Ramais Domiciliares | Cj. | 16 | APDOE | 548 DIAS |

¹ horas máquina.

5) – PLANO DE APLICAÇÃO (R$ 1,00)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NATUREZA DA DESPESA | | TOTAL  R$ | CONCEDENTE  R$ (estado) | PROPONENTE  R$ (P. M.) |
| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO |
|  | Grupo Motor Bomba | 3.778,90 | 3.401,01 | 377,89 |
|  | Instalações Eletromecânicas | 7.051,94 | 6.346,75 | 705,19 |
|  | Reservatório de água potável | 5.694,00 | 5.124,60 | 569,40 |
|  | Rede de Distribuição | 32.354,40 | 27.950,36 | 4.404,04 |
|  | Abertura e Reaterro de Valas² | 15.866,40 | 0,00 | 15.866,40 |
|  | Ramais Domiciliares | 2.419,20 | 2.177,28 | 241,92 |
| TOTAL | | 67.164,84 | 45.000,00 | 22.164,84 |

² A abertura e reaterro de valas será executada com equipamentos do Município, compreendendo os valores como contrapartida física.

**6) – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)**

**(CONCEDENTE E PROPONENTE)**

* Os desembolsos serão realizados em **PARCELA ÚNICA.**

**7) – DECLARAÇÃO**

|  |
| --- |
| Na qualidade de representante legal do PROPONENTE, declaro, para fins de prova junto a Secretaria de Habitação e Saneamento, para os efeitos e sob as penas de Lei, que;  1. Os atos para formalização do processo referente à celebração do Convênio não contrariam a Lei Orgânica Municipal.  2. Existe previsão orçamentária e recursos financeiros para contrapartida municipal:  175110121 AGUA POTAVEL PARA TODOS  1751101211.025000 CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA  4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES 1694  Valor: R$ 6.298,44 – contrapartida financeira  Valor: R$ 15.866,40 – contrapartida física.    3. Não há qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto aos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, na forma deste Plano de Trabalho.  Viadutos, 22 de abril de 2013.    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Proponente |

## 8) – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE

|  |
| --- |
| **APROVADO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_\_**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **CONCEDENTE** |