ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Necessidade da Administração: Contratação de empresa para execução de reforma da UBS do Município de Viadutos-RS vinculado a PORTARIA SES N°31/2026 - REDE BEM CUIDAR-RS (SEI 26/2000-9007591-3).

1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A reforma da UBS é necessária para promover nas instalações físicas da unidade, assegurando condições adequadas de atendimento aos usuários e de trabalho aos profissionais. As intervenções contribuirão para a segurança, acessibilidade, conforto e qualidade dos serviços prestados à comunidade.

2. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO

A contratação pretendida está prevista no Plano de Contratações Anual do Município de Viadutos, como se vê do item N°74 daquele documento, estando assim alinhada com o planejamento desta Administração.

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Os bens/serviços ora contratados têm natureza de bens/serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Para fornecimento/prestação dos serviços pretendidos os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto da licitação: Contratação de empresa para execução de reforma da UBS do Município de Viadutos-RS vinculado a PORTARIA SES N°31/2026 - REDE BEM CUIDAR-RS (SEI 26/2000-9007591-3).

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Os quantitativos estimados para a contratação pretendida têm como parâmetro as últimas contratações com o mesmo objeto, realizadas por esta Administração partindo da Solicitação Interna nº 279/2026, que possui como objetivo: Contratação de empresa para execução de reforma da UBS do Município de Viadutos-RS vinculado a PORTARIA SES N°31/2026 - REDE BEM CUIDAR-RS (SEI 26/2000-9007591-3)

5. ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Conforme pesquisa de mercado realizada, para solução da necessidade administrativa, objeto do presente Estudo Técnico Preliminar, vislumbra-se possível, sob o aspecto técnico e econômico, a contratação de empresas especializadas em EXECUÇÃO DE REFORMA.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Estima-se para a contratação almejada o valor conforme descrito abaixo:

| Descrição | Quantidade | Unidade | Unitário | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baner em lona | 6,0 | M² | R$ 323,03 | R$ 1.938,18 |
| Administração local de Obra | 1,0 | Und | R$ 4.633,48 | R$ 4.633,48 |
| Sinalização de segurança de obra | 1,0 | Und | R$ 3.302,05 | R$ 3.302,05 |
| Desentupimento de ramal sanitário | 2,0 | Und | R$ 657,56 | R$ 1.315,12 |
| Demolição de piso de concreto simples, de forma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. | 32,7 | m³ | R$ 151,95 | R$ 4.968,77 |
| Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento | 2,2 | m³ | R$ 77,87 | R$ 171,31 |
| Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento | 8,0 | Und | R$ 17,23 | R$ 137,84 |
| Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada de dimensões 60x60 cm aplicadas na altura inteira das paredes. | 45,0 | M² | R$ 127,67 | R$ 5.745,15 |
| Bacia sanitária (vaso) convencional para PCD, sem furo frontal, de louça branca (sem assento) | 4,0 | Und | R$ 940,81 | R$ 3.763,24 |
| Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação | 4,0 | Und | R$ 50,24 | R$ 200,96 |
| Lavatório/cuba de embutir, oval de louça branca, sem ladrão, dimensões 50x35 cm (LxC) | 2,0 | Und | R$ 140,68 | R$ 281,36 |
| Barra de apoio para sanitário PCD | 4,0 | Und | R$ 305,28 | R$ 1.221,12 |
| Espelho cristal e = 4 mm | 1,0 | M² | R$ 384,00 | R$ 384,00 |
| Bancada/banca/balcão/tampo em mármore branco comum, polido, liso, acabamento reto e=3 cm (sem furos) | 1,2 | M² | R$ 881,27 | R$ 1.057,52 |
| Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. | 2,0 | Und | R$ 114,78 | R$ 229,56 |
| Toalheiro plástico tipo dispenser para papel toalha interfolhado | 2,0 | Und | R$ 58,34 | R$ 116,68 |
| Limpeza de superfície piso ou parede com jato de alta pressão | 389,6 | M² | R$ 2,09 | R$ 814,16 |
| Fundo selador acrílico, aplicação manual e parede, uma demão | 1.865,7 | M² | R$ 4,85 | R$ 9.048,45 |
| Recuperação de fissuras | 30,0 | M | R$ 81,70 | R$ 2.451,00 |
| Aplicação manual de pintura com tinta acrílica em panos com presença de vãos de edifícios de múltiplos pavimentos e teto uma cor por demão - 3 demãos. - paredes internas, externas e laje de forro | 5.597,0 | M | R$ 29,43 | R$ 164.719,71 |
| Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas ou madeira executado em obra (por demão 3 demãos) portas, janelas, grades, espelho e beiral. | 766,2 | M² | R$ 32,36 | R$ 24.795,20 |
| Execução de passeio em piso Inter travado, com bloco retangular cor natural 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | 198,0 | M² | R$ 101,94 | R$ 20.184,12 |
| Execução de passeio em piso Inter travado, com bloco retangular colorido de 20 x 10 cm, espessura 6 cm. | 20,0 | M² | R$ 120,51 | R$ 2.410,20 |
| Demolição de argamassas, de forma manual, sem reaproveitamento | 20,0 | M² | R$ 15,62 | R$ 312,40 |
| Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro argamassa traço 1:3 com preparo manual | 20,0 | M² | R$ 11,17 | R$ 223,40 |
| Impermeabilização de superfície com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 1,5cm. | 20,0 | M² | R$ 64,96 | R$ 1.299,20 |
| Reboco fino | 20,0 | M² | R$ 21,86 | R$ 437,20 |
|  | VALOR TOTAL |  | R$ 256.161,38 |  |

Vislumbra-se que tal valor é compatível com o praticado pelo mercado correspondente, observando-se o disposto no Decreto Municipal, que “Estabelece o procedimento administrativo para a realização de pesquisa de preços para aquisição de bens, contratação de serviços em geral e para contratação de obras e serviços de engenharia no âmbito do Município de Viadutos-RS, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021”.

7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta é Contratação de empresa para execução de reforma da UBS do Município de Viadutos-RS vinculado a PORTARIA SES N°31/2026 - REDE BEM CUIDAR-RS (SEI 26/2000-9007591-3), conforme as seguintes especificações/condições: Os produtos/serviços deverão ser entregues/executados na Unidade Básica de Saúde (UBS) localizada na Rua Ângelo Alegretti n°144, conforme projeto e memorial, os serviços deverão ser executados somente nos finais de semana (sábados e domingos), pois a UBS não poderá ser fechada para a execução da reforma.

8. RESULTADOS PRETENDIDOS

Pretende-se, com o presente processo licitatório, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município.

Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, bem como evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato. 	A contratação decorrente do presente processo licitatório exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais.

9. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

Para a contratação pretendida não haverá necessidade de providências prévias no âmbito da Administração. A Secretaria de Administração indicará servidores para atuarem como gestor e fiscal do contrato.

Ademais, para que a pretendida contratação tenha sucesso, é preciso que outras etapas sejam concluídas, quais sejam:

a) elaboração de minuta do edital;

b) realização de certificação de disponibilidade orçamentária;

c) designação em Portaria de pregoeiro, equipe de apoio, agente de contratação (conforme o caso);

d) elaboração de minuta do contrato;

e) encaminhamento do processo para análise jurídica;

f) análise da manifestação jurídica e atendimento aos apontamentos constantes no parecer, mediante Nota Técnica com os ajustes indicados;

g) publicação e divulgação do edital e anexos;

h) resposta a eventuais pedidos de esclarecimentos e/ou impugnação, caso aplicável;

i) realização do certame, com suas respectivas etapas;

j) realização de empenho; e

l) assinatura e publicação do contrato.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

Os bens/serviços que se pretende, portanto, são autônomos e prescindem de contratações correlatas ou interdependentes.

11. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE

Com base na justificativa e nas especificações técnicas constantes neste Estudo Técnico Preliminar e seus anexos, e na existência de planejamento orçamentário para subsidiar esta contratação, declaramos que a contratação é viável, atendendo aos padrões e preços de mercado.

O dispêndio financeiro decorrente da contratação ora pretendida decorrerá da dotação orçamentária:

| Código | Elemento | Recurso |
| --- | --- | --- |
| 2901 | 449051995600 | 1500 |
| 3413 | 449051995600 | 1621 |

Viadutos – RS, 16 de junho de 2026

_____________________________

Eduardo Nichetti

Secretário Municipal de Saúde